|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektname | |  |
| WAS |  | |
| Projektinhalt | **Ist-Stand** | |
| Website mit Chatbot | Inciting incident | |
| WARUM |  | |
| Ziele | **Nutzen** | |
| * Funktionsfähige Website * Funktionsfähiger Chatbot | Man kann gemütlich mit einem Chatbot ein Gespräch führen. Der Bot wird dann intelligente Antworten liefern. | |
| Nicht-Ziele | **Chancen** | |
| * Google AI nachbauen * Selflearning Chatbot bauen | * Erfolgreiche Website erstellen * Neues lernen | |
| WER |  | |
| Projektleiter | **Auftraggeber** | |
| Jay-Leo Nagel | Dominik Näf | |
| Projektteam | | |
| Dominik Näf, Jay-Leo Nagel & Lars Volkheimer | | |
| WANN |  | |
| Start | **Ende** | |
| 7.9.18 | 21.21.18 | |
| Meilensteine | | |
| * Fertiges Testkonzept * Funktionierende Website * Funktionierender Chatbot * Chatbot auf Website verfügbar | | |
| WIEVIEL |  | |
| Aufwand | **Budget** | |
| 50h / Person -> 150 Stunden insgesamt | 150 .- | |
| WORAUF ACHTEN |  | |
| Risiken | **Schnittstellen** | |
| * Projektfehlschlag * Verplanung * Teamkommunikation | Website veröffentlichen | |
| Freigabe |  | |
|  |  | |
| Unterschrift Auftraggeber | **Unterschrift Projektleiter** | |